역할 분담

|  | 구현 내용 | 구현 함수 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Server | 프로토콜 정의 | Protocol.h 파일 생성 | 이소민 |
|  | Player 클래스 생성 | Player Class 생성 | 이소민 |
|  | 메인 함수 및 메인쓰레드 생성 | ServerMain | 이소민 |
|  | 클라이언트로부터 패킷 받기 | Player::recv_packet(); | 이소민 |
|  | 클라이언트에게 패킷 전송 | Player::send_packet(); | 이소민 |
|  | 로그인 | void send_playerInfo_packet(); void send_login_fail_packet(); | 양현서 |
|  | 방 입장 및 준비 | void send_enter_room_packet(int target_id); void send_ready_packet(target_id); | 이소민 |
|  | 부스터 | void send_booster_packet(target_id); | 양현서 |
|  | 순위출력 | void send_rank_packet(int target_id); | 이소민 |
|  | 게임 시작.게임 종료 | Void send_Game_Start_Packet(int target_id) void send_Finish_packet(int target_id); | 양현서 |
|  | 클라이언트 움직임 처리 | UpdatePosition Thread void send_move_packet(target_id); | 양현서 |
|  | 플레이어 충돌처리 | bool CollisionCheck() void PlayerCollisionCheck() | 유영빈 |
|  | 맵 충돌처리 | void WallCollisionCheck(); | 유영빈 |
|  | 클라에서 받은 패킷 처리 | ClientThread | 이소민 |
|  | 패킷 처리 로직 | Process_packet | 이소민 |
| Client | 클라이언트 프레임워크 수정 | 스레드 추가하도록 반영 | 유영빈, 양현서 |
|  | 클라이언트 네트워크 구현 | Class NetworkMgr 생성 bool NetworkMgr::Init() NetworkMgr::SendPacket() | 양현서 |
|  | 로그인 및 로비 및 | 로그인 화면 구현 로비 구현 | 유영빈 |
|  | 대기실 구현 | 대기실 구현 | 유영빈 |
|  | 서버로부터 받은 데이터 처리 및 패킷 처리 로직 | RecvThread ProcessPacket | 양현서, 유영빈 |
|  | Rank | 개인 순위 화면 구현 전체 순위 화면 구현 | 이소민 |

12월 4일 학교 컴퓨터로 최종 점검 (컴퓨터 3대로)

5. 개발 일정

- 이소민

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Protocol.h 작성 | 31 Player() ~Player() Server main() Client thread 생성 로직 | 11/1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 개발 진척 확인 | 3 Player::recv_packet(); Player::send_packet(); Player::disconnect(); Player:: process_packet() | 4 | 5 패킷테스트 진행 보고 | 6 | 7 Client sendEnterRoomPacket() | 8 |
| 9 개발 진척 확인 | 10 | 11 | 12 패킷테스트 진행 보고 | 13 Server Process_packet() 업데이트 | 14 | 15 |
| 16 개발 진척 확인 | 17 개인 순위 화면 작성 전체 순위 화면 작성 | 18 void send_rank_packet(int target_id); 순위 및 시간 랜더링 | 19 패킷테스트 진행 보고 | 20 Server Process_packet() 업데이트 | 21 | 22 |
| 23 개발 진척 확인 | 24 게임 시작 및 로그인 화면 렌더링 | 25 | 26 패킷테스트 진행 보고 | 27 Server Process_packet() 업데이트 | 28 | 29 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11/30 개발 진척 확인 | 1 개발 진척 확인 패킷테스트 진행 보고 | 2 보고서 작성 | 3 보고서 작성 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- 유영빈

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 client RecvThread 생성 | 11/1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 로그인/로비 화면 ui 구현 | 3 로그인 화면 구현 | 4 | 5 패킷테스트 진행 보고 | 6 Ip입력 -> 로그인 입력-> 맵모드로 이동 구현 | 7 client process packet() 업데이트 | 8 |
| 9 충돌 물리 수정 (멀티를 위해서 기존 충돌 처리 수정 필요) | 10 | 11 | 12 패킷테스트 진행 보고 | 13 CollisionCheck() 15일로? 아마도 RoomMode 추가 Sendchangereadypacket()클라,서버 생성 클라 3명 레디 -> 게임 시작 확인 | 14 client process packet() 업데이트 | 15 |
| 16 대기실 화면 ui 구현 | 17 WallCollisionCheck() | 18 CollisionCheck() (일단 못움직이도록 만듬) 서버에서 xyz를 사용해서 움직임 처리하고, 클라에 전송해서 렌더링하도록 코드 수정 | 19 패킷테스트 진행 보고 | 20 PlayerCollisionCheck() - 플레이어 렌더링 후 collision 해야함 11.24로.. | 21 client process packet() 업데이트 | 22 모든 클라이언트 캐릭터 렌더링 완료 RenderPlayer() 추가 |
| 23 대기실 화면 구현 | 24 PlayerCollisionCheck() 플레이어 끼리 충돌 시 이동 감속 효과 적용 | 25 UpdatePosition() bug fix | 26 패킷테스트 진행 보고 | 27 로비 화면 구현 -> 11월30일 이동 Playercollisionchek() 자연스럽게 충돌하도록 업데이트 | 28 client process packet() 업데이트, wallCollisioncheck()생성, 결승선 부분 콜리전 제거, 맵 1,2에 따른 패킷 분리 | 29 Map2 렌더링, C2S_Change_ Ready_Packet수정, |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11/30 로비 화면 구현 | 1 개발 진척 확인 패킷테스트 진행 보고 | 2 보고서 작성 | 3 보고서 작성 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- 양현서

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 클라이언트 NetworkMgr ::SendPacket(), NetworkMgr ::Init() | 11/1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 클라이언트 프레임워크에 RecvThread() 스레드 반영 | 3 클라이언트 RecvThread(), Processpacket() 구현 시작 | 4 | 5 패킷테스트 진행 보고 클라이언트, 서버 연결 성공, send, recv 성공 | 6 클라이언트 UpdatePosition 스레드 구현, 로그인 오류 해결, Processpacket 업데이트 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 send_Game _Start_Packet() 구현 클라이언트 Processpacket 업데이트 | 12 패킷테스트 진행 보고 ServerMain 로직 추가, 버그 수정 | 13 send_move _packet() 구현시작. Updatepositoin 스레드 오류 수정 | 14 | 15 |
| 16 | 17 move_packet 구현 완료. 클라이언트에서 움직임 처리까지함 | 18 move_packet 업데이트 방식 변경 | 19 패킷테스트 진행 보고 move_packet 오류 수정 send_ booster _packet() 구현 | 20 | 21 send_ Finish_packet() 구현 | 22 |
| 23 클라이언트 Processpacket 업데이트 | 24 send_rank _packet() 구현 | 25 | 26 패킷테스트 진행 보고 | 27 send_login _fail_packet(); 함수 작성 | 28 | 29 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11/30 | 1 개발 진척 확인 패킷테스트 진행 보고 | 2 보고서 작성 | 3 보고서 작성 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |