네트워크 게임프로그래밍

Term Project 추진계획서

2022180030 이소민

2022180024 유영빈

2023182023 양현서

목     차

- 애플리케이션 기획

  - 게임 개요

  - 게임 요소

  - 개발 환경

- High Level Design

  - 전체 흐름도

  - 로그인 흐름도

  - 인 게임 흐름도

- Low Level Design

  - 전역 상수

  - Client UML

  - Server UML

  - Server/Client Thread

  - 패킷

- 팀원 별 역할 분담

- 개발 일정

1. 애플리케이션 기획

1) 게임 개요

- 게임 제목 - “Kart-kart rider”

- 게임 장르 - 멀티플레이 레이싱 게임

- 게임 방식 - 트랙을 빠르게 주행하며 가장 먼저 결승선을 통과하는 것이 목적.

2) 게임 요소

- 기본 흐름 : 시작 화면 -> 맵 선택 -> 게임 시작

| 화면 | 설명 |
| --- | --- |
| 예상 로비 화면 | 서버ip주소를 입력한다. 서버에 접속한 플레이어들의 프로필과 닉네임이 나타난다. 접속한 모든 플레이어가 준비 완료 상태이면 방장은 게임을 시작할 수 있다. |
| 게임 플레이 화면 |  |

- 조작법

  - 맵 선택 모드

    - 좌/우 방향키 : 맵 선택

    - Enter : 맵 선택 확정

  - 플레이 모드

    - 상/하 방향키 : 카트 전진 및 후진

    - 좌/우 방향키 : 카트 회전

    - Ctrl : 부스트

    - Esc : 일시정지(다시 시작, 맵 선택 화면(마우스로 클릭))

    - p : 맵 선택 모드로 이동

    - b: 바운딩박스 켜기/끄기

    - q: 게임 종료

- 맵

  - 필드 맵 : 일자형 직선 주행 코스

  - 사각형 맵 : 네 모서리를 도는 사각형 구조의 주행 코스

- 아이템 - 부스터

3) 개발 환경

- 개발 기반 프로젝트

(유영빈, 이소민) 컴퓨터 그래픽스 프로젝트 “Kart-KartRider”

- 언어

C++ 기반

- 개발 툴

Visual Studio 2022

- 협업 툴

GitHub

2. High Level Design

1) 전체 흐름도

2) 로그인 흐름도

3) 인게임 흐름도

3. Low Level Design

1) 전역 상수

1. Global

- NAME_SIZE : 로그인 시 이름 길이

- BUF_SIZE : 패킷을 받을 배열의 길이

- SERVER_PORT : 서버의 포트 번호

- TIME_PER_ACTION

- ACTION_PER_TIME

- PLAYER_SPEED : 기본 속도

- BOOSTER_SPEED : 부스터 사용 시의 속도

- WINDOW_WIDTH : 윈도우 창의 가로 길이

- WINDOW_WIDTH : 윈도우 창의 가로 길이

- MAX_USER : 최대 플레이어 수

2. constexpr char

- CS : Client To Server 패킷

- SC : Server To Client 패킷

3. enum

- MAP_TYPE : 맵의 종류

- DATA_TYPE : 스레드에서 처리할 데이터를 구분하기 위함.

2) Client UML

1. PlayerKart 구조체

- 역할 : 각 플레이어의 게임 내 상태 저장.

- id : 서버로부터 부여받은 고유 식별자

- name : 플레이어 이름

- x, y, z : 플레이어의 현재 위치 좌표

- booster_cnt : 부스터 아이템 개수

- speed : 이동 속도

2. NetworkMgr 클래스

- 역할 : 네크워크 연결을 관리하는 클래스.

- Initialize() : 서버 접속 및 소켓 설정 초기화

- SendPacket() : 서버로 패킷 전송

- Socket sock : 서버와 연결된 소켓 핸들

3. ClientMain

- 역할 : 클라이언트 프로그램의 메인 스레드.

그래픽 초기화, 네트워크 객체 생성, 스레드 실행, 렌더링 및 입력 처리를 담당

- enum game_state{READY, INGAME, END} : 현재 게임 상태

- NetworkMgr networkmgr : 네트워크 매니저 인스턴스

- std::array<PlayerKart, MAX_USER> g_players : 플레이어 데이터 배열

- RecvThread() : 서버 수신 전용 스레드

- InitBuffer() : OpenGL 버퍼 초기화

- InitPhysics() : 물리 관련 초기 설정

- drawScene() : 화면 렌더링

- Reshape() : 윈도우 크기 조정 대응

3) Server UML

1. Player 클래스

-   SOCKET socket : 소켓 구조체

-   int id; : 클라이언트 식별키

-   char name[NAME_SIZE]; : 이름

-   float x, y,z; : 위치

-   float speed; : 속도

-   bool is_booster; : 부스터 사용 여부

-   btRigidBody body; : 충돌 처리 바운딩박스

2. ServerMain

- Player(int player_id, SOCKET s); : 플레이어 객체 생성자;

- void recv_packet(); : 패킷 받는 함수

- void process_packet(unsigned char* p); : 패킷 종류에 따라 작업하는 함수

- void send_packet(void* packet); : 패킷 전송 함수

- void send_playerInfo_info_packet();

- void send_login_fail_packet();

- void send_enter_room_packet(int target_id);

- void send_is_ready_packet(target_id);

- void send_game_start_packet(target_id);

- void send_move_packet(target_id);

- void send_booster_packet(target_id);

- void send_world_update_packet(int target_id);

- void send_rank_packet(int target_id);

- void send_logout_packet(int target_id);

4) Server/Client Thread

- Main

소켓 생성 및 초기화. listen 상태로 클라이언트 접속 대기.

- Client Thread

accept() 성공 시 스레드 할당 후 클라이언트로부터 데이터를 받는다.

- UpdatePosition

일정 주기마다 모든 Player 위치와 상태를 계산. 월드 동기화 후 클라이언트로 SC 패킷을 전송한다.

- Main

렌더링과 입력 처리를 담당하며, 유저 입력을 서버로 전송하고 수신 스레드가 갱신한 데이터를 기반으로 화면을 실시간으로 그린다.

- RecvThread

서버로부터 수신되는 모든 패킷을 처리하는 수신 전용 스레드
게임 진행 중에도 실시간으로 SC 패킷을 받아 g_players 배열에 반영한다.

5) 패킷

4. 역할 분담

| Server | Server Frameork | 이소민 |
| --- | --- | --- |
|  | Login | 유영빈 |
|  | Lobby | 양현서 |
|  | Room | 이소민 |
|  | InGame | 유영빈 |
|  | 동기화 | 양현서 |
| Client | ClientFrameWork | 양현서, 유영빈 |
|  | Login | 이소민 |
|  | Lobby | 양현서 |
|  | Room | 유영빈 |
|  | InGame | 이소민 |

임시 스케쥴링

| 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 프레임워크작성, 로그인 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 로비 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 룸 구조 구현 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 인게임 동기화 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 인게임 충돌처리 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11/30 랭크 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 QA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

5. 개발 일정

- 이소민

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- 유영빈

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- 양현서

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |